SPOCA-IAS

Progress Report

| Prepared by: | Function: | Signature: | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Xavier BONNIN (LESIA) Pablo ALINGERY (IAS) Ymane TAOUFIQ (LESIA) | Technical Director of Helio (Heliophysics Integrated Observatory) project. Technical coordinator Technical Executor |  |  |
| Verified by: | Function: | Signature: | Date |
| Approved by: | Function: | Signature: | Date |
| Authorized by: | Function: | Signature: | Date |

| Issue | Rev. | Date | Author | Modifications |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 08/11/2016 | Ymane TAOUFIQ | First issue of the document |
| 1 | 1 | 09/11/2016 | Xavier BONNIN | Ajout des tâches liées au rapatriement des fichiers produits par SPOCA-IAS vers le FTP HELIO du LESIA |

Tâches réalisées avec Pablo et Stéphane

- Création d’un compte personnel pour la connexion au serveur de l’ias.

- Création d’un groupe ias-helio contenant 3 personnes : X. - P. - Y.

- Changement des droits d’accès aux fichiers du répertoire /usr/local/hfc pour être utilisables par tout le groupe ias-helio.

- Création d’un compte technique helio pour envoi de mails d’alerte.

- Installation de modules python diverses (pythonmagick, memory_profiler …) et autres fonctionnalités.

Tâches traitées

- Résumé de l’architecture du code (Modules et liens)  voir ci-dessous.

- Installation d’un .cshrc dans mon répertoire de travail pour l’utilisation de ssw sans encombre.

- Crontab mise en place, reste à l’activer lorsque tout fonctionnera.

      - Source des variables d’environnement

      - Lancement du wrapper

      - Envoi de mails si exécution incomplète du code ou bien ERROR détectée.

- Ajout d’un profiler dans le code pour avoir une idée de la consommation de la mémoire.

Tâches – Gestion des fichiers produits par SPOCA-IAS

- Migration du script « upload_frc.py », chargé de la copie des fichiers produits par SPOCA sur le serveur FTP d’HELIO au LESIA – FAIT (X. BONNIN)

- Mise à jour du script « upload_frc.py » - EN COURS (X. BONNIN)

- Test and validation du script « upload_frc.py » à l’IAS – A faire (X. BONNIN)

Tâches en cours

- Installer les modules python équivalents pour toutes les parties appelant des modules non-python

    - Imagemagick : modules python trouvés : Wand et Pythonmagick

    - Aia_prep : changement de l’utilisation de aia_prep.pro d’IDL vers aiaprep Sunpy

      - Info1 : ce que ca fait vraiment : aia_prep is a SSWIDL routine that does the level 1 to level 1.5 conversion of aia fits files, it aligins and centres the Sun and updates the header.

      - Info2 : le format des entrées de aia_prep est une map, les sorties sont également des maps.

Tâches restantes

- Détection des dates / Images provoquant une insuffisance de mémoire et une inexécution du code.